Додаток

до рішення   міської ради

від «     » _______ 2017 р.

№ ___________________

#### П Р О Г Р А М А

капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків

міста Біла Церква  на  2017-2018 роки.

м. Біла Церква

2017 рік

ЗМІСТ

Стор.

| Паспорт програми | 4 |
| --- | --- |
| ВСТУП | 5 |
| РОЗДІЛ 1. Сучасний стан житлового господарства міста Біла Церква. | 6 |
| 1.1. Організаційно - правові аспекти управління житлового господарства міста. | 6 |
| 1.2. Технічний стан об’єктів житлового господарства міста. | 7 |
| 1.3. Фінансово-економічні показники діяльності підприємств житлового господарства міста. | 7 |
| РОЗДІЛ 2. Мета Програми | 9 |
| РОЗДІЛ 3. Завдання програми | 9 |
| РОЗДІЛ 4. Фінансове забезпечення виконання Програми | 10 |
| РОЗДІЛ 5. Очікувані результати | 10 |
| РОЗДІЛ 6. Контроль за виконанням Програми | 10 |
| РОЗДІЛ 7. Заходи по виконанню робіт з капітального ремонту житлового фонду на 2017 рік | 11-28 |

# ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

| ОМС ЖКП ЖКГ ОСББ ЖБК ДЖКГ | - органи місцевого самоврядування - житлово-комунальні послуги - житлово-комунальне господарство - об’єднання співвласників багатоквартирного будинку - житлово-будівельний кооператив - департамент житлово-комунального господарства |
| --- | --- |

Паспорт Програми

| Назва Програми: | П Р О Г Р А М А капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква на 2017-2018 роки. |
| --- | --- |
| Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| Підстава для розробки: | П.4 ст. 293 Цивільного кодексу України, п.13 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.22 ст.26, ст. 59, п. 2 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділ 2 Примірного Переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 |
| Термін реалізації: | початок | 2017 рік, з моменту набрання чинності Програми |
|  | закінчення | 2018 рік |
| Замовник Програми: | Білоцерківська міська рада |
| Розробник Програми та виконавці: | Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради |
| Мета Програми: | проведення капітальних ремонтів багатоповерхових житлових будинків та будинків ОСББ, які перебувають на балансі житлово-експлуатаційних контор м. Біла Церква з метою покращення фізичного стану житлового фонду міста Біла Церква, впровадження проектів утеплення.; виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів на 2017-2018 роки, спрямованих на відновлення з можливим поліпшенням експлуатаційних показників багатоквартирних житлових будинків міста Біла Церква. |
| Очікувані результати: | - покращення фізичного стану багатоквартирних житлових будинків та забезпечення умов безпечного проживання; - забезпечення надійності роботи інженерних систем житлового господарства; - зменшення до рівня експлуатаційної безпеки рівня зносу основних фондів у житлово-комунальному господарстві, зниження витрат енергоресурсів при виробництві житлово-комунальних послуг та скорочення втрат комунальних послуг при їх транспортуванні; - поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення; - забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житлово-комунальної сфери. |
| Джерела фінансування: | - коштів місцевого бюджету; - інших джерел надходження, не заборонених чинним законодавством України. |

ВСТУП

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем на сьогоднішній день в Україні є житлова. Постійне недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до неналежного стану житла, крім того всі житлові будинки забудови до 2000 року потребують проведення утеплення. З причин не  фінансування  Загальнодержавної  програми  реформування  житлово-комунального господарства з Державного бюджету України та місцевих бюджетів провалена державна програма капремонту та реконструкції житлових будинків, в т.ч. будинків забудови перших масових серій, ресурс безпечного використання яких майже повністю вичерпаний.

Наслідком проведення капітального ремонту житла та утеплення повинно стати зростання енергетичної ефективності будівель, зменшення рівня оплати за комунальні послуги та утримання житла, що стане потужним інвестиційним стимулятором, основою довіри населення до намічених заходів.

Технічний стан будинку стає головним важелем при прийнятті рішення щодо проведення реконструкції, капітального ремонту, або зносу та будівництва нового житла на звільненій земельній ділянці.

Аналізуючи досвід і результати виконаних проектів капітального ремонту та реконструкції житлових будинків в Україні, визначено основні види робіт, виконання яких забезпечує ліквідацію фізичного та морального зносу будинку:

- капітальний ремонт інженерних мереж (каналізація та водопостачання, електропостачання, теплопостачання);

-капітальний ремонт покрівель;

- капітальний ремонт ліфтів;

-заміна вхідних дверей та віконних блоків в місцях загального користування;

-улаштування вимощення;

-обладнання вузлів обліку теплової енергії;

-ізоляція внутрішньоудинкових мереж систем опалення та гарячого водопостачання;

-капітальний ремонт фасадів;

-заміна жолобів та водостічних труб;

-проведення інженерно-геологічного обстеження будинків та отримання рекомендацій від відповідних служб.

# РОЗДІЛ 1 
 СУЧАСНИЙ СТАН  ЖИТЛОВОго ГОСПОДАРСТВа МІСТА БІЛА ЦЕРКВА

1.1. Організаційно - правові аспекти управління житлового господарства міста.

Біла Церква – місто обласного підпорядкування, центр однойменного адміністративного району Київської області, найбільше за чисельністю населення місто Київської області. Населення Білої Церкви станом на 1 березня 2017 року становило 207 387 жителів.

Сьогодні Біла Церква – це одне із найбільш розвинутих індустріальних міст Київщини.

Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток соціально-економічних відносин у місті.

Пріоритетні завдання розвитку житлово-комунального господарства у 2017 році визначені міською Програмою реформування розвитку житлово-комунального господарства.

Житловий фонд міста Біла Церква складає 892  будинків загальною площею 3,38 млн.кв.м. (676 – комунальної власності, 154 - будинки ЖБК та ОСББ,11 – управлінські компанії, 48 – відомчі, 3 - самоуправління).

Станом на 01.04.17 р. у власність громадян передано шляхом приватизації 52,807       тис. квартир загальною площею 2,9 млн.м2, що складає 95,9 % від загальної кількості квартир житлового фонду міста, в тому числі у гуртожитках комунальної власності – 34,707 тис. м2. До категорії ветхого віднесено 10 житлових будинків міста загальною площею 2,8 тис.м2. Кожен другий будинок потребує проведення капітального або поточного ремонту, водночас, протягом останніх років обсяги виконання капітального ремонту залишаються на рівні 10 % від розрахункової потреби. В зв’язку з цим технічний стан житлового фонду постійно погіршується.

Аналіз  стану житлового фонду комунальної власності міста по роках забудови

| № ЖЕК | Кількість будинків, всього | в тому числі по роках забудови: |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1919 р. | 1920-1945 рр. | 1946-1960 рр. | 1961-1970 рр. | 1971-1980 рр. | 1981-1990 рр. | 1991-2000 рр. | з 2001 р. |
| ЖЕК-1 | 356 | 20 | 18 | 78 | 104 | 74 | 40 | 20 | 2 |
| ЖЕК-6 | 195 | 29 | 7 | 43 | 36 | 15 | 19 | 42 | 4 |
| ЖЕК-7 | 125 |  |  |  | 2 | 51 | 51 | 18 | 3 |
| Всього | 676 | 49 | 25 | 121 | 142 | 140 | 109 | 80 | 9 |

У житловому господарстві в м. Біла Церква експлуатацію та утримання житлового фонду здійснюють три комунальних підприємства -  житлово-експлуатаційні  контори, на балансі яких знаходиться 691 будинок, 29  будинків утримується силами правлінь 27-и житлово-будівельних кооперативів.

Будинки, збудовані в радянський період (так звані "сталінки та хрущовки"), які на сьогодні мають більше, ніж півстолітній вік, і потребують комплексного капремонту. Переважна більшість будинків є великопанельними, які потребують проведення капремонту мереж та утеплення фасадів (термомодернізації), оскільки тривала експлуатація та несприятливий атмосферний вплив призвели до вилущування та руйнації міжпанельних швів, їх промерзання, замокання. Так, як більшість панельних житлових будинків 9-ти та 5-ти поверхові, то герметизація міжпанельних швів потребує спеціалізованої техніки, спеціалістів та значних коштів.

Альтернативним варіантом  утримання і експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є формування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Станом на 01.04.17 р. в м. Біла Церква створено 114 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які утримують 125 будинків.

В місті існує проблема «нерозподіленої води». Питання компенсації втрат води, різниці між показами загальнобудинкових лічильників та квартирними лічильниками, не вирішено. Пов’язано це насамперед з протиріччями в нормативних актах які регулюють ці питання. В судовому порядку питання також не вирішено .

За 2014-2016 роки передано у власність мешканців 58 одноповерхових житлових будинків загальною площею 13081м2. ДЖКГ проводиться робота по сприянню створення та функціонуванню ОСББ.

Серед чинників, які гальмують процес створення нових ОСББ, найбільш вагомими є: відсутність чітких меж прибудинкових територій кожного будинку та невизначеність прав ОСББ з її використання та неготовність мешканців до взяття відповідальності та проведення організаційних процесів функціонування ОСББ.

Робота з приватизації гуртожитків знаходиться на завершальному єтапі. На даний час приватизовано більше 96% житлової площі гуртожитків.

Приорітеним напрямом для запровадження нових форм управління житловим фондом залишається оснащення багатоквартирних будинків засобами обліку, особливо щодо лічильників теплової енергії та гарячого водопостачання..

Реалізація розроблених заходів програми направлена на:

- забезпечення потреб населення територіальної громади в отриманні доступних та якісних ЖКП, які відповідають державним стандартам життєзабезпечення;

- створення умов для ефективної роботи та розвитку підприємств ЖКГ різних форм власності в умовах ринкової економіки;

- підвищення рівня відповідальності між споживачами та виробниками ЖКП послуг в рамках законодавства України та укладених договорів;

- стимулювання економічного та раціонального використання енергоносіїв, людських та технічних ресурсів.

## 1.2. Технічний стан об’єктів житлово-комунального господарства міста.

Житловий фонд. В місті існує багатоповерхова та приватна забудова. Частка приватного сектору становить – 92% від загальної кількості будинків. Наявний житловий фонд Білої Церкви характеризується наступними показниками: кількість житлових  будинків - 11246 од., в т.ч. кількість приватних будинків 10354 од.

Станом на 01.04.17 р. у власність громадян передано шляхом приватизації 52,807       тис. квартир загальною площею 2,9 млн.м2, що складає 95,9 % від загальної кількості квартир житлового фонду міста, в тому числі у гуртожитках комунальної власності – 34,707 тис. м2.

Дві третини житла міста Біла Церква побудовано до 70-х років минулого століття. Понад третину житлових будинків потребують капітального ремонту.В зв’язку з цим технічний стан житлового фонду постійно погіршується.

Продовжується робота щодо передачі від організацій та відомств до комунальної власності відомчих будинків. Більшість відомчого житла, що приймається у комунальну власність, знаходяться в незадовільному технічному стані, та потребують додаткового фінансування на проведення робіт капітального характеру..

Проблемним залишається питання модернізації ліфтів, що відпрацювали нормативний строк. Всього станом на 01.14.2017 року 615 ліфтів відпрацювали встановлений термін понад 25 років.

Через неналежне утримання співвласниками житлових будинків спільного та загального майна системи димовидалення в будинках підвищеної поверховості практично не працюють. На сьогодні по місту необхідно відновити системи пожежогасіння у 16 будинках підвищеної поверховості .

, потужність якого становить 180 тонн за добу.

## 1.3. Фінансово-економічні показники діяльності підприємств житлово-комунального господарства міста.

ЖКГ – це галузь, яка забезпечує першочергові потреби населення та суттєво впливає на створення необхідних умов для функціонування всього господарства міста.

В місті відповідно до рішення міської ради про визначення виконавців ЖКП послуги теплопостачання надає КП БМР «Білоцерківтепломережа», по водопостачанню та водовідведенню - ТОВ «Білоцерківвода», по утриманню будинків, споруд та прибудинкової території комунальної власності - комунальні підприємства житлово-експлуатаційні контори №1,6,7,  на обслуговувані яких знаходиться 676 будинків, що становить 77,5 % від загальної кількості багатоквартирних будинків міста. Інші будинки обслуговуються приватними житлово-експлуатаційними організаціями (управлінськими компаніями), ОСББ, житлово-будівельними кооперативами .

Підприємства та організації ЖКГ міста забезпечують виконання необхідних робіт та надання послуг для населення та інших споживачів. .

Фінансово-економічний стан галузі характеризується значним рівнем дебіторської та кредиторської заборгованості, високим рівнем зносу основних фондів.

Частина підприємств галузі не в змозі забезпечити власними доходами витрат операційної діяльності і нарощують збитки.

Специфікою діяльності підприємств, які надають ЖКП, є те, що послуги надаються незалежно від стану платежів за них окремими споживачами.

За 2010-2015 роки у всіх підприємствах відбулося підвищення собівартості ЖКП, у зв’язку з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, цін на матеріальні ресурси, електроенергію тощо.

Щоквартально на нарадах ДЖКГ розглядається питання забезпечення повного відшкодування споживачами економічно і технологічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги при одночасному вирішенні питань соціального захисту, заходів по впровадженню енергозберігаючих технологій, обладнання, з метою зменшення собівартості послуг.

Сучасний фінансово-економічного стан галузі ЖКГ обумовлений наступними чинниками:

- недостатність кваліфікованих кадрів для реалізації реформи житлово-комунального господарства;

- недостатність власних ресурсів органів місцевого самоврядування для розвитку галузі ЖКГ;

- недосконалість чинного законодавства, неузгодженість та суперечливість окремих законодавчих актів, що заважає подальшому розвиткові галузі житлово-комунального господарств;

- відсутність механізмів стягнення заборгованості з оплати спожитих ЖКП, що призводить до зростання неплатежів з боку населення;

- відсутність ефективного власника багатоквартирних будинків;

- несприятливі умови для залучення приватних та іноземних інвестицій у галузь, що зумовило технічну й технологічну деградацію і зношеність основних фондів.

Для поліпшення фінансово-економічного стану ЖКГ необхідно:

- забезпечити виконання завдань програм реформування і розвитку ЖКГ, енергоефективності та енергозбереження;

- забезпечити у повному обсязі оплату населенням ЖКП та підприємствами ЖКГ спожитих енергоносіїв та погашення існуючої заборгованості.

- проводити активну роз’яснювальної роботи серед населення щодо здійснення реформ галузі ЖКГ;

- сприяти та впроваджувати розвиток ринку управляючих компаній та надавачів послуг, підготувати професійні кадри інституту управителів будинків, впроваджувати заходи з енергозбереження у житлових будинках;

- щорічно планувати та виділяти кошти на проведення ремонтів об’єктів галузі ЖКГ.

Подолання проблем галузі є неможливим без впровадження заходів з її глибокого структурного реформування та досвіду розвинених держав. Разом с тим світова тенденція та сучасні вітчизняні умови постійного і незворотного зростання вартості енергоносіїв вимагає також прискорення вирішення проблем енергозбереження і, відповідно, глибокого дослідження питань фінансування заходів із впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій.

Враховуючи важливість нормального функціонування ЖКГ, його вплив на соціальну сферу, галузь потребує реформування, що має передбачати насамперед формування її нової структурної побудови, яка б поєднувала найкращі надбання зарубіжних моделей управління житлово-комунальною сферою. Реформа ЖКГ має бути законодавчо, організаційно та економічно забезпечена на чотирьох рівнях: на рівні державних органів виконавчої влади; місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування, житлово-комунальних підприємств різних форм власності; споживачів послуг.

РОЗДІЛ 2

МЕТА програми капітального ремонту житлового фонду міста Біла Церква

на  2017-2018 роки.

Метою Програми є покращення фізичного стану житлового фонду міста Біла Церква, впровадження проектів  утеплення.

Програмою передбачено забезпечити виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів на 2017-2018 роки, спрямованих на відновлення з можливим поліпшенням експлуатаційних показників житлових будинківі міста Біла Церква

РОЗДІЛ 3

ЗАВДАННЯ програми капітального ремонту житлового фонду міста Біла Церква

на  2017-2018 роки.

ЖКГ є однією з найбільш важливих галузей, яка повинна забезпечувати життєдіяльність міста та бути пріоритетною при виконанні програм соціально-економічного розвитку. Надійна і стійка робота ЖКГ - необхідна умова соціального благополуччя жителів. Головним завданням реформування є створення ефективного ринкового механізму функціонування ЖКГ і підвищення рівня обслуговування споживачів.

Житловий фонд міста характеризується високим рівнем зношеності інфраструктури  та високим рівнем споживання енергії,  а тому  велика частина будинків потребує проведення капітального ремонту або реконструкції

Реалізація Програми дозволить мешканцям міста  здійснювати ефективне управління житловим фондом міста. Залучення мешканців міста до управління будинками сприятиме покращенню благоустрою міста, зростанню інвестицій в енергоефективність будинків та підвищенню відповідальності населення за модернізацію житлового фонду та розвиток міста

Основними заходами, що спрямовані на покращення ситуації, що склалась в житловому господарстві міста, та на виконання яких спрямована Програма, є:

- проведення капітального ремонту багатоквартирного  житлового фонду міста за визначеними видами робіт: ремонт покрівель житлових будинків; ремонт інженерних комунікацій, водопостачання, каналізації та центрального опалення; ремонт фасадів будинків;  герметизація міжпанельних швів та ремонт  балконних плит;

- забезпечення належного обліку енергетичних  ресурсів шляхом встановлення побудинкових засобів обліку споживання ГВП і теплової енергії;

- впровадження енергозберігаючих технологій в багатоквартирному житловому фонді міста;

- впровадження енергоефективних заходів та інших заходів вдосконалення житлового фонду у багатоквартирних будинках;

- збір, обробка та розповсюдження нормативно-правової та іншої спеціалізованої інформації. Створення та розповсюдження інформаційних та методичних матеріалів. Вивчення досвіду інших міст України з метою подальшого впровадження його на території міста.

- реалізація пілотних проектів у сфері ЖКГ, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, у тому числі щодо впровадження альтернативних джерел та видів палива;

- відновлення та удосконалення існуючих систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості (16 будинків) із застосуванням сучасних розробок у сфері протипожежного захисту; технічне забезпечення ефективної роботи чергової (диспетчерської) служби централізованого пожежного спостереження.

Заходи  по виконанню робіт по реконструкції та ремонту житлового фонду наведено в Розділі 7 Програми.

В основу Програми закладені пропозиції житлово-експлуатаційних контор, ОСББ,  виходячи із загальної оцінки ситуації, що склалася на території міста, наявних матеріально-технічних ресурсів, фінансових можливостей.

РОЗДІЛ 4

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

- коштів місцевого бюджету;

- інших джерел надходження, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовна вартість заходів, що увійшли до Програми (на період 2017-2018 роки) складає близько 105 млн. грн.,  в тому числі  за рахунок коштів місцевого бюджету в 2017 році 10 млн. грн., а в 2018 році - 25млн. грн.

У разі  недофінансування  заходів, Програма підлягає перегляду та визначенню пріоритетних напрямів.

Обґрунтування необхідного обсягу асигнувань із бюджетів усіх рівнів подається щороку разом з проектами Програми соціально – економічного та культурного розвитку міста на наступний рік.

РОЗДІЛ 5

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Внаслідок реалізації заходів Програми очікується :

- покращення фізичного стану багатоквартирних житлових будинків та забезпечення умов безпечного проживання;

- забезпечення надійності роботи інженерних систем житлового господарства;

- зменшення до рівня експлуатаційної безпеки рівня зносу основних фондів у житлово-комунальному господарстві, зниження витрат енергоресурсів при виробництві житлово-комунальних послуг та скорочення втрат комунальних  послуг при  їх транспортуванні;

-  поліпшення  якості житлово-комунального обслуговування населення;

- забезпечення сталої та ефективної роботи підприємств житлово-комунальної сфери.

РОЗДІЛ 6

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту і  зв’язку, природокористування, охорони довкілля та енергозбереження.

Критерієм оцінки  виконання заходів Програми є досягнення поставленої мети по виконанню робіт з капітального ремонту житлового фонду міста Біла Церква та кількість фінансових ресурсів, залучених на виконання заходів Програми за рахунок усіх джерел фінансування .

ДЖКГ  міської ради щорічно  надає звіт про виконання Програми та формує заходи на наступні роки.

| РОЗДІЛ 7. Заходи по виконанню робіт з капітального ремонту житлового фонду на 2017 рік |
| --- |
| № пп | Найменування робіт/перелік об’єктів | Один. виміру | Обсяг робіт | Вартість робіт, тис.грн | Примітка (обгрунтування) |
|  | Капітальний ремонт м`яких покрівель багатоквартирних житлових будинків (в т.ч.ПКД) |  |  | 5 738,60 |  |
| 1 | Крижанівського вул., 8 | кв.м | 963 | 192,60 |  |
| 2 | А. Шептицького вул., 37 | кв.м | 940 | 470,00 |  |
| 3 | І. Мазепи 85а 2, 3, 4 під'їзд | кв.м | 890 | 178,00 |  |
| 4 | Крижанівського вул., 2а | кв.м | 380 | 76,00 |  |
| 5 | О. Гончара вул., 7 | кв.м | 902 | 451,00 |  |
| 7 | Карбишева вул., 30а | кв.м | 562 | 281,00 |  |
| 8 | Таращанська,155 під.3,5,6 | кв.м | 900 | 180,00 |  |
| 9 | Студентський пров.,1 під.2 | кв.м | 300 | 60,00 |  |
| 10 | Б-р М.Грушевського,10 під.4 | кв.м | 300 | 60,00 |  |
| 11 | Л.Курбаса,3(будинок побуту) | кв.м | 750 | 150,00 |  |
| 12 | Київська,58 п.1,2 | кв.м | 440 | 88,00 |  |
| 13 | Б-р М. Грушевського,12 | кв.м | 300 | 60,00 |  |
| 14 | Ак. Кримського, 6 кв. 65-68 | кв.м | 300 | 45,00 |  |
| 15 | Таращанська,161 кв. 458,459 | кв.м | 200 | 30,00 |  |
| 16 | Леваневського,47 | кв.м | 200 | 30,00 |  |
| 17 | Ак. Вула,6 кв117-120 | кв.м | 300 | 45,00 |  |
| 18 | Леваневського, 55,57,59,63 | кв.м | 1200 | 180,00 |  |
| 19 | Леваневського,48,50/5 | кв.м | 1200 | 180,00 |  |
| 20 | Шевченка,123 | кв.м | 900 | 180,00 |  |
| 21 | Івана Кожедуба,119 п.1-4 | кв.м | 1250 | 250,00 |  |
| 22 | Леваневського,30 п.1-3; | кв.м | 900 | 180,00 |  |
| 23 | Леваневського,30 п.6-8; | кв.м | 1200 | 240,00 |  |
| 24 | Леваневського,30 п.9-13; | кв.м | 1500 | 300,00 |  |
| 25 | Митрофанова,13/16 п.2-5,8 | кв.м | 1500 | 300,00 |  |
| 26 | вул. Нова 5 | кв.м | 800 | 160,00 |  |
| 27 | вул. Павліченко 20 | кв.м | 500 | 100,00 | 1,2 під»їзди |
| 28 | Нова 3а | кв.м | 280 | 56,00 |  |
| 29 | Грушевського 12 | кв.м | 500 | 100,00 |  |
| 30 | Пролетарська 13 | кв.м | 840 | 168,00 | 1,3,11 під»їзд |
| 31 | В.Стуса 76 | кв.м | 840 | 168,00 | 1-3 під»їзд |
| 32 | В.Стуса 34 | кв.м | 920 | 184,00 |  |
| 33 | Некрасова 84 | кв.м | 500 | 100,00 |  |
| 34 | Павліченко 44 | кв.м | 480 | 96,00 |  |
| 35 | Некрасова 46 | кв.м | 500 | 100,00 |  |
| 36 | Павліченко 20б | кв.м | 500 | 100,00 |  |
| 37 | Олександрійський 173 | кв.м | 500 | 100,00 |  |
| 38 | Л.Українки 45 | кв.м | 500 | 100,00 |  |
|  | Капітальний ремонт шиферних покрівель багатоквартирних житлових будинків (в т.ч. ПКД) |  |  | 9 591,28 |  |
| 1 | Олександрійський б-р., 104 | кв.м | 1142 | 285,50 |  |
| 2 | Олександрійський б-р., 98 | кв.м | 466 | 116,50 |  |
| 3 | Торгова площа, 2/1 | кв.м | 2300 | 805,00 |  |
| 4 | Карбишева, 59 | кв.м | 930 | 232,50 |  |
| 5 | Олександрійський б-р., 62 | кв.м | 1147 | 286,75 |  |
| 6 | Олександрійський б-р., 76 | кв.м | 1055 | 263,75 |  |
| 7 | Олександрійський б-р., 60 | кв.м | 1060 | 265,00 |  |
| 8 | Олександрійський б-р., 25/2 | кв.м | 650 | 227,50 |  |
| 9 | Богдана Хмельницького вул.,10 | кв.м | 359 | 89,75 |  |
| 10 | Богдана Хмельницького вул.,14 | кв.м | 251 | 62,75 |  |
| 11 | Вокзальна вул., 8а | кв.м | 437 | 109,25 |  |
| 12 | Гайок, 104 | кв.м | 1090 | 272,50 |  |
| 13 | Гайок, 105 | кв.м | 1090 | 272,50 |  |
| 14 | Гайок, 180 | кв.м | 1230 | 307,50 |  |
| 15 | Олександрійський б-р,157 | кв.м | 466 | 116,50 |  |
| 16 | Гайок, 2 | кв.м | 1312 | 328,00 |  |
| 17 | Карбишева вул., 51 | кв.м | 908 | 227,00 |  |
| 18 | Карбишева вул., 53 | кв.м | 915 | 228,75 |  |
| 19 | Карбишева вул., 65 | кв.м | 930 | 232,50 |  |
| 20 | Київська,78 п.1 | кв.м | 440 | 154,00 |  |
| 21 | Курсова вул., 38 | кв.м | 1367 | 341,75 |  |
| 22 | Сквирське Шосе,236 | кв.м | 440 | 154,00 |  |
| 23 | Курсова вул., 40 | кв.м | 1460 | 365,00 |  |
| 24 | Лермонтова вул., 5 | кв.м | 290 | 72,50 |  |
| 25 | Лермонтова вул., 6 | кв.м | 535 | 133,75 |  |
| 26 | Лермонтова вул., 29 | кв.м | 329 | 82,25 |  |
| 27 | Нова вул., 10 | кв.м | 446 | 111,50 |  |
| 28 | Привокзальна вул., 4 | кв.м | 631 | 157,75 |  |
| 29 | Привокзальна вул., 7 | кв.м | 245 | 61,25 |  |
| 30 | Привокзальна вул., 9 | кв.м | 602 | 150,50 |  |
| 31 | Шамраївська вул., 20 | кв.м | 273 | 68,25 |  |
| 32 | Шамраївська вул., 24 | кв.м | 508 | 127,00 |  |
| 33 | М"ясна,16 кв.1,7 | кв.м | 174 | 43,50 |  |
| 34 | Гагаріна,28 | кв.м | 305 | 76,25 |  |
| 35 | Шевченко,96 | кв.м | 99 | 24,75 |  |
| 36 | Шевченко,16 | кв.м | 215 | 53,75 |  |
| 37 | Л.Симеренка,28 | кв.м | 254 | 63,50 |  |
| 38 | Героїв Небесної Сотні,19 | кв.м | 540 | 135,00 |  |
| 39 | Павліченко,8 | кв.м | 774 | 193,50 |  |
| 40 | Павліченко,10 | кв.м | 774 | 193,50 |  |
| 41 | Пролетарський пров.,11 | кв.м | 334 | 83,50 |  |
| 42 | Пролетарський пров.,3 | кв.м | 334 | 83,50 |  |
| 43 | Яр.Мудрого,50 | кв.м | 400 | 100,00 |  |
| 44 | Ів.Сошенка,1/12 | кв.м | 99 | 24,75 |  |
| 45 | Гагаріна,4 | кв.м | 424 | 106,00 |  |
| 46 | Варінського,1/12 | кв.м | 99 | 24,75 |  |
| 47 | Яр.Мудрого,50 | кв.м | 400 | 100,00 |  |
| 48 | 8 Березня ,21 | кв.м | 269 | 67,25 |  |
| 49 | Л.Курбаса,5 | кв.м | 635 | 158,75 |  |
| 50 | Л.Курбаса,7 | кв.м | 804 | 201,00 |  |
| 51 | Яр. Мудрого,7 | кв.м | 582,12 | 145,53 |  |
| 52 | Київська,78 п.1 | кв.м | 440 | 110,00 |  |
| 53 | Мельника,32б | кв.м | 430 | 107,50 |  |
| 54 | Київська,60 | кв.м | 500 | 125,00 |  |
| 55 | пров. Грузинський 23 | кв.м | 920 | 230,00 |  |
| 56 | Гагаріна 4 | кв.м | 424 | 106,00 |  |
| 57 | Торгова площа | кв.м | 500 | 125,00 |  |
| 58 | Л. Симеренка,3 | кв.м | 300 | 200,00 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів (в т.ч. ПКД) |  |  | 1 742,37 |  |
| 1 | Курсовий пров., 15/10 | м.п | 800 | 76,00 |  |
| 2 | О. Гончара вул., 12 | м.п | 800 | 76,00 |  |
| 3 | Олександрійський б-р., 20 | м.п | 5400 | 513,00 |  |
| 4 | Турчанінова вул., 27 | м.п | 1900 | 180,50 |  |
| 5 | Сквирське шосе вул., 260 | м.п | 950 | 90,25 |  |
| 6 | Сквирське шосе вул., 262 | м.п | 1600 | 152,00 |  |
| 7 | Турчанінова вул., 3 | м.п | 1900 | 180,50 |  |
| 8 | Турчанінова вул., 11 | м.п | 1368 | 129,96 |  |
| 9 | Січневого прориву вул., 19 | м.п | 820 | 77,90 |  |
| 10 | Кримського,6 кв.34,35 | м.п. | 82 | 7,79 | заява мешканців |
| 11 | Інститутський,1 кв. 48,78 | м.п. | 85 | 8,08 | заява мешканців |
| 12 | Кримського,8 кв.95 | м.п. | 36 | 3,42 | заява мешканців |
| 13 | Студенстський,1 кв.24 | м.п. | 24 | 2,28 | заява мешканців |
| 14 | Студентський,2 кв.46,121 | м.п. | 84 | 7,98 | заява мешканців |
| 15 | Ак.Вула,4 кв.100,119 | м.п. | 90 | 8,55 | заява мешканців |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 | Ак.Вула,8 кв.100,104,96 | м.п. | 80 | 7,60 | заява мешканців |
| 18 | Тімірязєва,8 кв.25 | м.п. | 32 | 3,04 | заява мешканців |
| 19 | Вернадського,6 кв.162 | м.п. | 36 | 3,42 | заява мешканців |
| 20 | Вернадського,10 кв.85 | м.п. | 24 | 2,28 | заява мешканців |
| 21 | Тімірязєва,12 кв.20 | м.п. | 22 | 2,09 | заява мешканців |
| 22 | Тімірязєва,18 кв.139 | м.п. | 31 | 2,95 | заява мешканців |
| 23 | Таращанська,161 кв.354 | м.п. | 26 | 2,47 | заява мешканців |
| 24 | Тімірязєва,2 кв.64 | м.п. | 20 | 1,90 | заява мешканців |
| 25 | Таращанська,163 кв.50 | м.п. | 18 | 1,71 | заява мешканців |
| 26 | Вернадського,2 кв.324 | м.п. | 21 | 2,00 | заява мешканців |
| 27 | Тімірязєва,12 кв.1 | м.п. | 16 | 1,52 | заява мешканців |
| 28 | Тімірязєва,18 кв.29 | м.п. | 27 | 2,57 | заява мешканців |
| 29 | Вернадського,2 кв.5 | м.п. | 19 | 1,81 | заява мешканців |
| 30 | Таращанська,163А кв.48,128 | м.п. | 79 | 7,51 | заява мешканців |
| 31 | Тімірязєва,14 кв.32 | м.п. | 22 | 2,09 | заява мешканців |
| 32 | Тімірязєва,12 кв.5 | м.п. | 24 | 2,28 | заява мешканців |
| 33 | Тімірязєва,8 кв.46 | м.п. | 19 | 1,81 | заява мешканців |
| 34 | Тімірязєва,8 кв.117 | м.п. | 16 | 1,52 | заява мешканців |
| 35 | Вернадського,10 кв.117 | м.п. | 20 | 1,90 | заява мешканців |
| 36 | Тімірязєва,8 кв.65 | м.п. | 19 | 1,81 | заява мешканців |
| 37 | В.Симоненка,3 кв. 109,110,113,121,122,117,126,129,130,133,118,134,137,138,141,142,128,124 | м.п. | 465 | 44,18 | заяви мешканців, дефектні акти |
| 38 | Турчанінова вул., 6 кв. 74 | кв.м | 11 | 1,05 |  |
| 39 | І. Мазепи вул., 45 кв. 33 | кв.м | 60 | 5,70 |  |
| 40 | Курсова вул., 37 кв. 132 | кв.м | 40 | 3,80 |  |
| 41 | Коновальця вул., 3 кв. 56 | кв.м | 19 | 1,81 |  |
| 42 | Курсова вул., 35 кв. 140 | кв.м | 36 | 3,42 |  |
| 43 | Курсова вул., 3а кв. 128 | кв.м | 36 | 3,42 |  |
| 44 | В. Стуса вул., 48 кв. 31 | кв.м | 55 | 5,23 |  |
| 45 | В. Стуса вул., 50 кв. 40 | кв.м | 53 | 5,04 |  |
| 46 | Фастівська вул., 26 кв. 3 | кв.м | 21 | 2,00 |  |
| 47 | Пушкінська вул., 50 кв. 79 | кв.м | 54 | 5,13 |  |
| 48 | Луки Долинського,1а | м.п. | 980 | 93,10 |  |
|  | Улаштування теплоізоляції фасадів багатоквартирних житлових будинків (в т.ч. ПКД) |  |  | 12 980,70 |  |
| 1 | Першотравнева вул., 69а | кв.м | 2281 | 2 052,90 |  |
| 2 | Яр.Мудрого,28 (бічна стіна) | кв.м | 180 | 162,00 | дефектний акт |
| 3 | Л.Курбаса,5 | кв.м | 1420 | 1 278,00 | дефектний акт |
| 4 | Л.Курбаса,7 | кв.м | 1920 | 1 728,00 | дефектний акт |
| 5 | Яр. Мудрого,5/13 | кв.м | 1900 | 1 710,00 | дефектний акт |
| 6 | Яр.Мудрого,7 | кв.м | 680 | 612,00 | дефектний акт |
| 7 | Яр.Мудрого,9 | кв.м | 2320 | 2 088,00 | дефектний акт |
| 8 | Вернадського,2 кв.84 | кв.м | 180 | 162,00 | дефектний акт |
| 9 | Леваневського,69 п.1,6 | кв.м | 318 | 286,20 |  |
| 10 | Некрасова, 80 | кв.м | 318 | 286,20 |  |
| 11 | Леваневського 48, 50/5 | кв.м | 680 | 612,00 |  |
| 12 | Леваневського,34 | кв.м | 318 | 286,20 |  |
| 13 | Леваневського,71 п.1,6 | кв.м | 318 | 286,20 |  |
| 14 | Митрофанова,9 п.1,6 | кв.м | 318 | 286,20 |  |
| 15 | Митрофанова,11 п.1,8 | кв.м | 318 | 286,20 |  |
| 16 | Молодіжна,8 п.1,4 | кв.м | 318 | 286,20 |  |
| 17 | Молодіжна,14 п.1,8 | кв.м | 318 | 286,20 |  |
| 18 | Митрофанова,13/16 п.1,8 | кв.м | 318 | 286,20 |  |
|  | Капітальний ремонт вологих квартир (утеплення) (в т.ч. ПКД) |  |  | 1 703,64 |  |
| 1 | Пролетарська,8 кв.12 | кв.м | 8 | 7,6 | дефектний акт |
| 2 | Пролетарська,8 кв.4,102 | кв.м | 16 | 15,2 | дефектний акт |
| 3 | Яр.Мудрого,62 кв.71 | кв.м | 18 | 17,1 | дефектний акт |
| 4 | Шевченко,120 кв. 201,202 | кв.м | 20 | 19 | дефектний акт |
| 5 | Б-р Грушевського,44 кв.1 | кв.м | 13 | 12,35 | дефектний акт |
| 6 | Пров. Інститутський,3 кв.39 | кв.м | 30 | 28,5 | заява мешканця |
| 7 | Карбишева,22 кв.100 | кв.м | 30 | 28,5 | заява мешканця |
| 8 | Ак. Линника,3 кв.64 | кв.м | 30 | 28,5 | заява мешканця |
| 9 | Шевченко,97 кв.34 | кв.м | 18 | 17,1 | дефектний акт |
| 10 | Курсова,40 кв.47 | кв.м | 18 | 17,1 | заява мешканця |
| 11 | Гайок,269,кв.37,45 | кв.м | 50 | 47,50 | заява мешканця |
| 12 | Сквирське шосе,214 б, кв 80 | кв.м | 20 | 19,00 | заява мешканця |
| 13 | Вернадського,2 кв.84 | кв.м | 27 | 25,65 | дефектний акт |
| 14 | Інститутський провул.,1 кв.60 | кв.м | 27 | 25,65 | дефектний акт |
| 15 | Тімірязєва ,14 кв.38,80 | кв.м | 45 | 42,75 | дефектний акт |
| 16 | Шевченка,99 кв.33, 34 | кв.м | 30 | 47,25 | Заява мешканця |
| 17 | Тімірязєва,8. Кв.37 | кв.м | 40 | 38,00 | Заява мешканця, учасник АТО |
| 18 | Молодіжна,14 кв.10 | кв.м | 20 | 28,590 | Заява мешканця |
| 19 | Східна,10,кв.203 | кв.м | 25 | 12,35 | Дефектний акт, інвалід |
| 20 | Леваневського,30 кв.357 | кв.м | 20 | 19,00 | Заява мешканця |
| 21 | Яр. Мудрого,28 (бічна стіна) |  |  | 50 |  |
| 22 | Кн. Володимира ,3кв.93 | кв.м | 27 | 25,65 | заява мешканця |
| 23 | Павліченко,34 кв.40 | кв.м | 18 | 17,1 | заява мешканця |
| 24 | Леваневського,59 кв.160 | кв.м | 25 | 23,75 | заява мешканця |
| 25 | П. Коновальця,3, кв.56 | кв.м | 25 | 23,75 | заява мешканця, учасник АТО |
| 26 | Яр.Мудрого,42 кв.46 | кв.м | 27 | 25,65 | заява мешканця |
| 27 | Леваневського,68 кв. 69 | кв.м | 20 | 10,00 | Заява мешканця, учасник АТО |
| 28 | Молодіжна,6 кв.136 | кв.м | 30 | 28,50 | заява мешканця |
| 29 | Шевченко,83 кв.5 | кв.м | 20 | 19 | заява мешканця |
| 30 | Пров. Інститутський,4 кв.67 | кв.м | 35 | 33,25 | Висновок про тех. стан |
| 31 | Шевченко,118 кв.37 | кв.м | 8 | 7,6 | заява мешканця |
| 32 | Ак. Кримського,2 кв.230 | кв.м | 30 | 28,5 | заява мешканця |
| 33 | Пролетарська,13 кв.147 | кв.м | 27 | 25,65 | заява мешканця |
| 34 | Гайок,270 кв.42 | кв.м | 30 | 28,5 | заява мешканця |
| 35 | Тімірязєва,18 кв.313 | кв.м | 20 | 19,00 | заява мешканця |
| 36 | Симоненка,3 кв. 48 | кв.м | 30 | 28,50 | заява мешканця |
| 37 | Шевченко,146 кв.208,22. | кв.м | 54 | 51,30 | заява мешканця |
| 38 | б-р Грушевського,44 кв.29 | кв.м | 27 | 25,65 | заява мешканця |
| 39 | Павліченко,3 кв.3 | кв.м | 27 | 25,65 | заява мешканця |
| 40 | Леваневського.48 кв.117,212 | кв.м | 27 | 25,65 | заява мешканців |
| 41 | Сквирське Шосе,260 кв 143 | кв.м | 30 | 28,5 | заява мешканців |
| 42 | Героїв Небесної сотні,19, кв.10 | кв.м | 20 | 19,00 | заява мешканця |
| 43 | Північна,1 кв.106 | кв.м | 18 | 17,1 |  |
| 44 | Шевченко,120,кв.201.202 | кв.м | 20 | 19,00 | дефектний акт |
| 45 | Шолом-Алейхема,82, кв.308 | кв.м | 8 | 7,60 | заява мешканця |
| 46 | Івана Кожедуба,175 кв.91 | кв.м | 9 | 8,55 |  |
| 47 | Митрофанова,13/16 кв.60 | кв.м | 18 | 17,1 |  |
| 48 | Курсова,9а,кв.9 | кв.м | 20 | 19,00 | заява мешканця |
| 49 | Леваневського,44 кв.13 | кв.м | 35 | 33,25 |  |
| 50 | Рибна,8 кв.141 | кв.м | 16 | 15,2 |  |
| 51 | За заявами мешканців |  |  | 500,00 |  |
|  | Капітальний ремонт фасадів багатоквартирних житлових будинків (в т.ч. ПКД) |  |  | 12 633,60 |  |
| 1 | Крижанівського вул., 15 | кв.м | 1498 | 749,00 | розшивка тріщин, фарбування |
| 2 | Олександрійський б-р., 104 | кв.м | 770 | 385,00 | штукатурка, фарбування |
| 3 | Гайок 399 | кв.м | 332 | 166,00 | штукатурка, фарбування |
| 4 | Гайок 400 | кв.м | 527 | 263,50 | штукатурка, фарбування |
| 5 | Гайок 401 | кв.м | 322 | 161,00 | штукатурка, фарбування |
| 6 | Гайок 402 | кв.м | 528 | 264,00 | штукатурка, фарбування |
| 7 | Гайок 403 | кв.м | 338 | 169,00 | штукатурка, фарбування |
| 8 | Богдана Хмельницького, 1/7 | кв.м | 180 | 100,00 | Штукатурка та фарбування |
| 9 | Богдана Хмельницького вул., 10 | кв.м | 126 | 37,80 | фарбування |
| 10 | Богдана Хмельницького вул., 14 | кв.м | 650 | 195,00 | фарбування |
| 11 | Олександрійський б-р., 175 | кв.м | 2253 | 675,90 | фарбування |
| 12 | Олександрійський б-р., 37 | кв.м | 389 | 194,50 | штукатурка, фарбування |
| 13 | Січневого прориву вул., 2 | кв.м | 230 | 115,00 | відновлення лицювальної плитки |
| 14 | Шолом Алейхема,14 | кв.м |  | 50,00 | Ремонт фасаду, звернення мешканців |
| 15 | Олександрійський б-р., 25/2 | кв.м | 935 | 280,50 | фарбування |
| 16 | Шолом Алейхема,8 | кв.м |  | 50,00 | Ремонт фасаду, звернення мешканців |
| 17 | Привокзальна,7 | кв.м |  | 50,00 | Ремонт фасаду, звернення мешканців |
| 18 | Олександрійський бул., 64 | кв.м | 1354 | 406,20 | фарбування |
| 19 | Турчанінова вул., 11 | кв.м | 2274 | 682,20 | фарбування |
| 20 | Героїв Небесної Сотні вул., 60 | кв.м | 315 | 157,50 | штукатурка, фарбування |
| 21 | Коновальця вул., 4 | кв.м | 439 | 219,50 | штукатурка, фарбування |
| 22 | Коновальця вул., 6 | кв.м | 388 | 194,00 | штукатурка, фарбування |
| 23 | Коновальця вул., 10 | кв.м | 388 | 194,00 | штукатурка, фарбування |
| 24 | Олександрійський бул., 98 | кв.м | 606 | 303,00 | розшивка швів цегляної кладки, фарбування |
| 25 | Сквирське шосе вул., 236 | кв.м | 560 | 280,00 | розшивка швів цегляної кладки, фарбування |
| 26 | Олександрійський б-р., 82 | кв.м | 1200 | 600,00 | відновлення лицювальної плитки |
| 27 | Олександрійський б-р., 84 | кв.м | 60 | 30,00 | відновлення лицювальної плитки |
| 28 | Олександрійський б-р., 86 | кв.м | 90 | 45,00 | відновлення лицювальної плитки |
| 29 | Олександрійський б-р., 62 | кв.м | 65 | 32,50 | відновлення лицювальної плитки |
| 30 | Олександрійський б-р., 107 | кв.м | 160 | 80,00 | відновлення лицювальної плитки |
| 31 | Турчанінова вул., 1а | кв.м | 60 | 30,00 | відновлення лицювальної плитки |
| 32 | Січневого прориву вул., 2 | кв.м | 1050 | 525,00 | відновлення лицювальної плитки |
| 33 | ВУл. М. Лозовика,7 |  |  | 50,00 | Ремонт фасаду, звернення мешканців |
| 34 | Вокзальна вул., 22 | кв.м | 640 | 320,00 | відновлення лицювальної плитки |
| 35 | Олеся Гончара вул., 18 | кв.м | 400 | 200,00 | відновлення лицювальної плитки |
| 36 | Олеся Гончара вул., 20 | кв.м | 470 | 235,00 | відновлення лицювальної плитки |
| 37 | Олеся Гончара вул., 2 | кв.м | 270 | 135,00 | відновлення лицювальної плитки |
| 38 | Сквирське шосе вул., 221 | кв.м | 60 | 30,00 | відновлення лицювальної плитки |
| 39 | Сквирське шосе вул., 223 | кв.м | 520 | 260,00 | відновлення лицювальної плитки |
| 40 | Запорізька вул., 2а | кв.м | 372 | 186,00 | відновлення лицювальної плитки |
| 41 | Б.Хмельницького,1/7 (штукатурка,фарбування) | кв.м | 180 | 90,00 |  |
| 42 | 1-й Замковий,5 кв.4(укріплення фундаменту будинку) | кв.м | 6 | 30,00 |  |
| 43 | Ковбасюка,2 | кв.м | 25 | 12,50 |  |
| 44 | Пр.Пролетарський,8 | кв.м | 40 | 20,00 |  |
| 45 | Яр.Мудрого 18/1 | кв.м | 280 | 140,00 |  |
| 46 | Гоголя,18(фарбування) | кв.м | 480 | 240,00 |  |
| 47 | Леваневського,61 |  |  | 250,00 |  |
| 48 | Леваневського,63 |  |  | 250,00 |  |
| 49 | Леваневського,65 |  |  | 250,00 |  |
| 50 | Леваневського,32 |  |  | 250,00 |  |
| 51 | Леваневського,40 |  |  | 250,00 |  |
| 52 | Леваневського,46 |  |  | 250,00 |  |
| 53 | Леваневського,50/5 |  |  | 250,00 |  |
| 54 | пров.Некрасова,18 п.1-4 |  |  | 250,00 |  |
| 55 | Луки Долинського,1а |  |  | 250,00 |  |
| 56 | Мельника,34а |  |  | 250,00 |  |
| 57 | Мельника,45 |  |  | 250,00 |  |
| 58 | Луки Долинського,105а |  |  | 250,00 |  |
|  | Капітальний ремонт технічних горищ (влаштування теплоізоляційного шару) (в т.ч. ПКД) |  |  | 9 523,56 |  |
| 1 | Чкалова вул., 12 | кв.м | 580 | 139,20 |  |
| 2 | Січневого прориву вул., 15/12 | кв.м | 1200 | 288,00 |  |
| 3 | І. Мазепи вул., 45 | кв.м | 1900 | 456,00 |  |
| 4 | І. Мазепи вул., 81а | кв.м | 690 | 165,60 |  |
| 5 | І. Мазепи вул., 85а | кв.м | 1000 | 240,00 |  |
| 6 | Крижанівського вул., 17/17 | кв.м | 360 | 86,40 |  |
| 7 | Грибоєдова,28 | кв.м | 360 | 86,40 |  |
| 8 | Грибоєдова,42 кв.69 | кв.м | 300 | 72,00 | Заява мешканців |
| 9 | Пролетарська,8 | кв.м | 900 | 216,00 | дефектний акт |
| 10 | Пролетарська,13 під.10-11 | кв.м | 600 | 144,00 | дефектний акт |
| 11 | Тімірязєва,2 під.1,2,3 | кв.м | 850 | 204,00 | дефектний акт |
| 12 | Таращанська,163 під.1,2,3,4 | кв.м | 1100 | 264,00 | дефектний акт |
| 13 | Л.Курбаса,5 | кв.м | 762 | 182,88 | дефектний акт |
| 14 | Л.Курбаса,7 | кв.м | 1047 | 251,28 | дефектний акт |
| 15 | Героїв Чорнобиля,5/2 | кв.м | 300 | 90,00 | звернення мешканців |
| 16 | Героїв Крут,83 п.1,2 | кв.м | 1250 | 375,00 |  |
| 17 | Леваневського,55,57,59,63 | кв.м | 2500 | 750,00 |  |
| 18 | Шевченко,97 кв.34 | кв.м | 80 | 19,20 | заява мешканця |
| 19 | Східна,10 | кв.м | 1300 | 312,00 | заява мешканця |
| 20 | Яр.Мудрого,44 кв.34 | кв.м | 60 | 14,40 | заява мешканця |
| 21 | Яр.Мудрого,64/2 кв.61,62,63,64 | кв.м | 300 | 72,00 | заява мешканця |
| 22 | б-р Грушевського,6 під.1,2 | кв.м | 600 | 144,00 | дефектний акт |
| 23 | Таращанська,161 під.9,10,12 | кв.м | 850 | 204,00 | дефектний акт |
| 24 | Вернадського,2 кв.36 | кв.м | 80 | 19,20 | заява мешканця |
| 25 | Тімірязєва,14 кв.38 | кв.м | 80 | 19,20 | заява мешканця |
| 26 | Інститутський провул.,1 під.1,2,3 | кв.м | 850 | 204,00 | дефектний акт |
| 27 | Карбишева,30 А | кв.м | 560 | 168,00 | звернення мешканців |
| 28 | Леваневського,44 під.1 | кв.м | 300 | 72,00 |  |
| 29 | Грибоєдова, 10 | кв.м |  | 100.00 | заява мешканців |
| 30 | Кримського,2 кв.229 | кв.м | 40 | 9,60 | заява мешканця |
| 31 | Шевченко,118 кв.37 | кв.м | 30 | 7,20 | заява мешканця |
| 32 | Тімірязєва,16 кв.126 | кв.м | 80 | 19,20 | заява мешканця |
| 33 | Тімірязєва,16 кв.69 | кв.м | 80 | 19,20 | заява мешканця |
| 34 | Інститутський,1 кв.60 | кв.м | 80 | 19,20 | заява мешканця |
| 35 | Ак.Вула,4 кв.38 | кв.м | 80 | 19,20 | заява мешканця |
| 36 | Кримського,6 кв.65 | кв.м | 80 | 19,20 | заява мешканця |
| 37 | Кн.Володимира,3 кв.61 | кв.м | 60 | 14,40 | заява мешканця |
| 38 | Київська,58 п.1-2 | кв.м | 440 | 105,60 |  |
| 39 | Леваневського,18 п.5 | кв.м | 250 | 60,00 |  |
| 40 | Некрасова,12а п.4 | кв.м | 250 | 60,00 |  |
| 41 | Б-р. Княгині Ольги,13 | кв.м | 750 | 180,00 |  |
| 42 | Луки Долинського,107а п.1-5 | кв.м | 1100 | 264,00 |  |
| 43 | Нагірна,22 п.1-4 | кв.м | 1000 | 240,00 |  |
| 44 | Героїв Крут,54 п.1-4 | кв.м | 1000 | 240,00 |  |
| 45 | Східна,32 п.1-4 | кв.м | 1300 | 312,00 |  |
| 46 | Леваневського,26 п.1-9 | кв.м | 2250 | 540,00 |  |
| 47 | Леваневського,47/1 п.2-6,9,10 | кв.м | 2000 | 480,00 |  |
| 48 | Леваневського,30 п.9-13 | кв.м | 1500 | 360,00 |  |
| 49 | Героїв Крут,83 п.1,2 | кв.м | 1250 | 300,00 |  |
| 50 | Леваневського,22 п.1-6 | кв.м | 1500 | 360,00 |  |
| 51 | Раскової,60 п.1-4 | кв.м | 600 | 144,00 |  |
| 52 | бул.Княгині Ольги,17 | кв.м | 450 | 108,00 |  |
| 52 | Леваневського,24 п.1-3 | кв.м | 750 | 180,00 |  |
| 53 | Нова 3а | кв.м | 850 | 204,00 | утеплення перекриття техповерху 1-3 під'їзди |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення (в т.ч. ПКД) |  |  | 1 873,20 |  |
| 1 | Гайок 105 (техповерх ) | м.п. | 220 | 105,60 |  |
| 2 | Гайок 130 (техповерх ) | м.п. | 120 | 57,60 |  |
| 3 | Сквирське шосе вул., 228 (техповерх) | м.п. | 60 | 28,80 |  |
| 4 | Яр.Мудрого,18 (заміна мережі ЦО) | м.п. | 120 | 57,60 | дефектний акт |
| 5 | Героїв Крут,54 п.1-4 | м.п. | 200 | 96,00 |  |
| 6 | Рибна,8 п.1-7 | м.п. | 420 | 201,60 |  |
| 7 | Леваневського,47/1 п.1-6 | м.п. | 300 | 144,00 |  |
| 8 | Леваневського,50/5 |  |  | 400,00 | встановлення індивідуального теплового пункту |
| 9 | Леваневського,46 |  |  | 400,00 | встановлення індивідуального теплового пункту |
| 10 | Героїв Крут,54 п.1-4 | кв.м | 200 | 20,00 | Капітальний ремонт теплоізоляції трубопроводів |
| 11 | Рибна,8 п.1-7 | кв.м | 420 | 42,00 | Капітальний ремонт теплоізоляції трубопроводів |
| 12 | Молодіжна,8 п.1-4 | кв.м | 220 | 22,00 | Капітальний ремонт теплоізоляції трубопроводів |
| 13 | пров. Некрасова,18 п.1-4 | кв.м | 220 | 22,00 | Капітальний ремонт теплоізоляції трубопроводів |
| 14 | Митрофанова,13/16 п.3-8 | кв.м | 300 | 30,00 | Капітальний ремонт теплоізоляції трубопроводів |
| 15 | Івана Кожедуба,103а п.1-6 | кв.м | 300 | 30,00 | Капітальний ремонт теплоізоляції трубопроводів |
| 16 | Івана Кожедуба,119 п.1-5 | кв.м | 250 | 25,00 | Капітальний ремонт теплоізоляції трубопроводів |
| 17 | Івана Мазепи, 67А | кв.м |  | 150,00 |  |
| 18 | В. Стуса, 52 | кв.м | 140 | 14,00 | заміна внутрішньобудинкових трубопроводів опалення |
| 19 | В. Стуса, 34 | кв.м | 120 | 12,00 | заміна внутрішньобудинкових трубопроводів опалення |
| 20 | бул. Грушевського 12 | кв.м | 120 | 15,0 | заміна (+ізоляція) внутрішньобудинкових трубопроводів опалення |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання (в т.ч. ПКД) |  |  | 482,40 |  |
| 1 | Шевченко,146 під.1,2,3,4 | м.п. | 130 | 62,40 | дефектний акт |
| 2 | Леваневського,26 п.1-9 | м.п. | 225 | 108,00 |  |
| 3 | Раскової,61 п.1 | м.п. | 40 | 19,20 |  |
| 4 | Раскової,61а п.1 | м.п. | 40 | 19,20 |  |
| 5 | Леваневського,38 п.1-4 | м.п. | 200 | 96,00 |  |
| 6 | Леваневського,22 п.6-10 | м.п. | 150 | 72,00 |  |
| 7 | Я.Мудрого 28 | м.п. | 60 | 28,8 | заміна внутрішньобудинкових трубопроводів ХВП |
| 8 | Грушевського, 12 | м.п. | 160 | 76,8 | ізоляція внутрішньобудинкових трубопроводів ХВП |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання (в т.ч. ПКД) |  |  | 1 396,80 |  |
| 1 | Павліченко,39 мережа ГВП (від"єднання від транзиту) | м.п. | 130 | 62,4 |  |
| 2 | Павліченко,45 (заміна мережі ГВП) | м.п. | 80 | 38,4 |  |
| 3 | Яр.Мудрого,60 (заміна мережі ГВП) | м.п. | 120 | 57,6 |  |
| 4 | Івана Кожедуба,103а п.1-6 | м.п. | 300 | 144 |  |
| 5 | Івана Кожедуба,119 п.1-5 | м.п. | 250 | 120 |  |
| 6 | Молодіжна,8 п.1-4 | м.п. | 220 | 105,6 |  |
| 7 | пров. Некрасова,18 п.1-4 | м.п. | 220 | 105,6 |  |
| 8 | Митрофанова,13/16 п.3-8 | м.п. | 300 | 144 |  |
| 9 | Героїв Крут,87 п.1-7 | м.п. | 350 | 168 |  |
| 10 | Рибна,8 п.1-4 | м.п. | 200 | 96 |  |
| 11 | Героїв Крут,54 п.3,4 | м.п. | 100 | 48 |  |
| 12 | Грушевського, 12 | м.п. | 160 | 76,8 | ізоляція внутрішньобудинкових трубопроводів ГВП |
| 13 | Клінічна вул., 4/1 | м.п. | 160 | 76,8 |  |
| 14 | Сквирське шосе вул., 214/2 | м.п. | 160 | 76,8 |  |
| 15 | О. Гончара вул., 10 | м.п. | 160 | 76,8 |  |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових каналізаційних мереж (в т.ч. ПКД) |  |  | 698,88 |  |
| 1 | Леваневського,47/1 п.10-14 | м.п. | 175 | 84 |  |
| 2 | Івана Кожедуба,119 п.1-5 | м.п. | 175 | 84 |  |
| 3 | Митрофанова,2 п.1,2 | м.п. | 200 | 96 |  |
| 4 | Східна,2 п.1,2 | м.п. | 180 | 86,4 |  |
| 5 | Східна,4 п.1 | м.п. | 90 | 43,2 |  |
| 6 | Партизанська,20 | м.п. | 90 | 43,2 |  |
| 7 | Б-р М. Грушевського,12 | м.п | 90 | 43,2 |  |
| 8 | Східна,6 п.1,2 | м.п. | 180 | 86,4 |  |
| 9 | Славіна,34 | м.п. | 90 | 43,2 |  |
| 10 | В.Стуса 76 | м.п. | 120 | 57,6 |  |
| 11 | Я.Мудрого 28 | м.п. | 60 | 28,8 |  |
| 12 | пров. Грузинський 23 | м.п. | 96 | 46,08 |  |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем пожежогасіння та димовидалення (в т.ч. ПКД) |  |  | 19 500,00 |  |
| 1 | Яр.Мудрого,42 | од. | 1 | 1 500,00 |  |
| 2 | Яр.Мудрого,62 | од. | 1 | 1 500,00 |  |
| 3 | Княгині Ольги бул.,13 | од. | 1 | 1 500,00 |  |
| 4 | Княгині Ольги бул.,13а | од. | 1 | 1 500,00 |  |
| 5 | Княгині Ольги бул.,17 | од. | 1 | 1 500,00 |  |
| 6 | Княгині Ольгибул.,17а | од. | 1 | 1 500,00 |  |
| 7 | Леваневського,32 | од. | 1 | 1 500,00 |  |
| 8 | Леваневського,40 | од. | 1 | 1 500,00 |  |
| 9 | Леваневського,46 | од. | 1 | 1 500,00 |  |
| 10 | Леваневського,50/5 | од. | 1 | 1 500,00 |  |
| 11 | Грибоєдова,24 | од. | 1 | 1 500,00 |  |
| 12 | Леваневського,28 | од. | 1 | 1 500,00 |  |
| 13 | Леваневського,28а | од. | 1 | 1 500,00 |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж електропостачання (в т.ч. ПКД) |  |  | 6 400,00 |  |
| 1 | Олександрійський бул., 44/2 | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 2 | Олександрійський бул., 46 | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 3 | Олександрійський бул., 50 | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 4 | Олександрійський бул., 52 | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 5 | Водопійна вул. 9а | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 6 | Вокзальна вул., 3 | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 7 | Вокзальна вул., 5 | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 8 | Гайок 1 | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 9 | Гайок 89 | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 10 | Олеся Гончара вул., 12 | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 11 | Олеся Гончара вул., 2 | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 12 | Сквирське шосе вул., 214/2 | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 13 | А. Шептицького вул., 32 | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 14 | А. Шептицького вул., 59 | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 15 | Фастівська вул., 21б 2 корпус | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 16 | Карбишева вул., 30д | буд. | 1 | 200,00 |  |
| 17 | Шевченко,95(ремонт будинкової щитової) | шт | 1 | 200,00 | дефектний акт |
| 18 | б-р М.Грушевського,10 під.2,3,4 (заміна стоякових проводів) | м.п. | 185 | 200,00 | дефектний акт |
| 19 | Пролетарський провул.,8(заміна стоякових проводів) | м.п. | 155 | 200,00 | дефектний акт |
| 20 | б-р М. Грушевського,12А (ремонт поверхових РЩ-0,4кВ | шт | 36 | 200,00 | дефектний акт |
| 21 | Пролетарська,13 під.1-11(заміна стоякових проводів) | м.п. | 845 | 200,00 | дефектний акт |
| 22 | Пролетарська,13 під.1-11(ремонт поверхових РЩ-0,4кВ) | шт | 99 | 200,00 | дефектний акт |
| 23 | Митрофанова,1 п.2 | шт. | 1 | 200,00 |  |
| 24 | Томилівська,50/2 п.1 | шт. | 1 | 200,00 |  |
| 25 | Томилівська,50/1 п.1,2 | шт. | 2 | 400,00 |  |
| 26 | Томилівська,50 п.1,2 | шт. | 2 | 400,00 |  |
| 27 | Героїв Крут,45 п.5 | шт. | 1 | 200,00 |  |
| 28 | Рибна,8 п.2 | шт. | 1 | 200,00 |  |
| 29 | Східна,18 п.3 | шт. | 1 | 200,00 |  |
| 30 | Леваневського,45 п.2 | буд. | 1 | 200,00 |  |
|  | Капітальний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (в т.ч. ПКД) |  |  | 14 195,84 |  |
| 1 | Січневого прориву вул., 23 | кв.м | 11,5 | 13,80 | заміна віконних блоків |
| 2 | Січневого прориву вул., 27 | кв.м | 11,5 | 13,80 | заміна віконних блоків |
| 3 | Січневого прориву вул., 29 | кв.м | 11,5 | 13,80 | заміна віконних блоків |
| 4 | Січневого прориву вул., 31 | кв.м | 16,5 | 19,80 | заміна віконних блоків |
| 5 | Січневого прориву вул., 37 | кв.м | 4,5 | 5,40 | заміна віконних блоків |
| 6 | Січневого прориву вул., 19 | кв.м | 18 | 21,60 | заміна віконних блоків |
| 7 | Турчанінова вул., 5 | кв.м | 150 | 180,00 | заміна віконних блоків |
| 8 | Турчанінова вул., 7 | кв.м | 150 | 180,00 | заміна віконних блоків |
| 9 | Турчанінова вул., 11 | кв.м | 67 | 80,40 | заміна віконних блоків |
| 10 | Турчанінова вул., 21 | кв.м | 40 | 48,00 | заміна віконних блоків |
| 11 | Гайок 89 | кв.м | 38,5 | 46,20 | заміна віконних блоків |
| 12 | Гайок 4 | кв.м | 46,5 | 55,80 | заміна віконних блоків |
| 13 | Гайок 6 | кв.м | 46,5 | 55,80 | заміна віконних блоків |
| 14 | Гайок 103 | кв.м | 14,2 | 17,04 | заміна віконних блоків |
| 15 | Гайок 180 | кв.м | 32,4 | 38,88 | заміна віконних блоків |
| 16 | Сквирське шосе вул., 256 | кв.м | 50 | 60,00 | заміна віконних блоків |
| 17 | Олександрійський бул., 97 | кв.м | 7,7 | 9,24 | заміна віконних блоків |
| 18 | Олександрійський бул., 78 | кв.м | 33,2 | 39,84 | заміна віконних блоків |
| 19 | Олександрійський бул., 143 | кв.м | 15,8 | 18,96 | заміна віконних блоків |
| 20 | Олександрійський бул., 145 | кв.м | 17,4 | 20,88 | заміна віконних блоків |
| 21 | Олександрійський бул., 25/2 | кв.м | 2,7 | 3,24 | заміна віконних блоків |
| 22 | Курсовий пров., 12а | кв.м | 14,5 | 17,40 | заміна віконних блоків |
| 23 | Першотравнева вул., 69а | кв.м | 31,4 | 37,68 | заміна віконних блоків |
| 24 | Польова вул., 84а | кв.м | 42 | 50,40 | заміна віконних блоків |
| 25 | І. Кожедуба, 155 | кв.м | 50 | 60,00 | Заміна віконних блоків |
| 26 | Олеся Гончара вул., 12 | кв.м | 50 | 60,00 | заміна віконних блоків |
| 27 | Карбишева вул., 59 | кв.м | 38,4 | 46,08 | заміна віконних блоків |
| 28 | Олександрійський бул., 50 | кв.м | 6 | 7,20 | заміна віконних блоків |
| 29 | Сквирське шосе вул., 254 1, 2 під'їзд | шт. | 2 | 40,00 | улаштування нових ганків |
| 30 | Гайок 228 | шт. | 1 | 20,00 | улаштування нових ганків |
| 31 | В. Чорновола вул., 3 1 під'їзд | шт. | 1 | 20,00 | улаштування нових ганків |
| 32 | Олександрійський б-р., 105 кв. 3, 5, 7, 14, 15, 16, 21, 23, 27, 29 | шт. | 13 | 130,00 | ремонт балконних плит |
| 33 | Курсовий провулок 12а кв. 5, 9, 11, 12, 13, 25, 26, 32 | шт. | 8 | 80,00 | ремонт балконних плит |
| 34 | Олександрійський бул., 64 | шт. | 11 | 110,00 | ремонт балконних плит |
| 35 | Крижанівського вул., 9 кв. 5 | шт. | 1 | 10,00 | ремонт балконних плит |
| 36 | Гайок 104 кв. 41 | шт. | 1 | 10,00 | ремонт балконних плит |
| 37 | Г. Сагайдачного бул., 37а кв. 22 | шт. | 1 | 10,00 | ремонт балконних плит |
| 38 | П. Коновальця вул., 4, 6, 8, 10 | шт. | 35 | 15,00 | установка поштових скриньок |
| 39 | Гайок 180 | кв.м | 242 | 96,80 | ремонт покриття відмощення |
| 40 | Турчанінова вул., 13 | майданчик | 1 | 120,00 | улаштування дитячого майданчика |
| 41 | Олександрійський бул., 25/2 | майданчик | 1 | 120,00 | улаштування дитячого майданчика |
| 42 | Олександрійський бул., 50 | м.п | 213 | 100,00 | заміна елементів зовнішнього водовідведення |
| 43 | Олександрійський бул., 52 | м.п | 213 | 100,00 | заміна елементів зовнішнього водовідведення |
| 44 | Олександрійський бул., 60 | м.п | 236 | 100,00 | заміна елементів зовнішнього водовідведення |
| 45 | А. Шептицького вул., 69 |  |  | 100,00 | відновлення мереж дворової дощової каналізації |
| 46 | А. Шептицького вул., 32 |  |  | 100,00 | відновлення мереж дворової дощової каналізації |
| 47 | Л.Курбаса,7кв.25, (ремонт балкона) | шт | 2 | 20,00 | Ремонт балкону (згідно заяви мешканців) |
| 48 | Яр. Мудрого,7 кв.16,25,26,17,27 | шт | 1 | 10,00 | Ремонт балкону (згідно заяви мешканців) |
| 49 | Шолом-Алейхема,42 кв.32 | шт | 1 | 10,00 | Ремонт балкону (згідно заяви мешканців) |
| 50 | Шолом-Алейхема,42 кв.10 | шт | 1 | 10,00 | Ремонт балкону (згідно заяви мешканців) |
| 51 | Київська,56 | м.п. | 275 | 110,00 | влаштування жолобів,ринв та водоприймальних лійок |
| 52 | Київська,60 | м.п. | 160 | 64,00 | влаштування жолобів,ринв та водоприймальних лійок |
| 53 | Леваневського,55-57 |  |  | 50,00 | відновлення мереж дворової дощової каналізації |
| 54 | Східна,28 (пожежні балкони) | шт. | 32 | 200,00 | ремонт балконних плит |
| 56 | Східна,30 (пожежні балкони) | шт. | 16 | 100,00 | ремонт балконних плит |
| 57 | Леваневського,38 | шт. |  | 100,00 | ремонт балконних плит |
| 58 | Леваневського,44 | шт. |  | 100,00 | ремонт балконних плит |
| 59 | Митрофанова,1 | шт. |  | 100,00 | ремонт балконних плит |
| 60 | Луки Долинського,105а п.1-6 | шт. |  | 100,00 | ремонт балконних плит |
| 61 | пров.Некрасова,18 п.4 |  |  | 200,00 | ремонт деформованої стінової панелі |
| 62 | Київська,58 п.2 |  |  | 10,00 | ремонт ганків |
| 63 | Івана Кожедуба,103а п.2,1,3,5,4,6 |  |  | 10,00 | ремонт ганків |
| 64 | Леваневського,38 п.1,2,3 |  |  | 10,00 | ремонт ганків |
| 65 | Леваневського,44 п.1,2,3,4 |  |  | 10,00 | ремонт ганків |
| 66 | Леваневського,32 | шт. | 26 | 260,00 | заміна дверних блоків |
| 67 | Леваневського,46 | шт. | 26 | 260,00 | заміна дверних блоків |
| 68 | Грибоєдова,24 | шт. | 26 | 260,00 | заміна дверних блоків |
| 69 | Митрофанова,13/16 п.1,2,3,6 | шт. | 4 | 40,00 | заміна дверних блоків |
| 70 | Молодіжна,14 п.2,4-6 | шт. | 5 | 50,00 | заміна дверних блоків |
| 71 | Леваневського,71 п.3 | шт. | 1 | 10,00 | заміна дверних блоків |
| 72 | Леваневського,18 п.2,8 | шт. | 2 | 20,00 | заміна дверних блоків |
| 73 | Мельника,41 | шт. | 2 | 20,00 | заміна дверних блоків |
| 74 | Мельника,45 | шт. | 2 | 20,00 | заміна дверних блоків |
| 75 | Мельника,32Б | шт. | 2 | 20,00 | заміна дверних блоків |
| 76 | Київська,60 | шт. | 1 | 10,00 | заміна дверних блоків |
| 77 | Київська,78 | шт. | 1 | 10,00 | заміна дверних блоків |
| 78 | І.Кожедуба,119 | шт. | 1 | 10,00 | заміна дверних блоків |
| 79 | Будинки ЖЕК | буд. | 117 | 7 020,00 | заміна віконних блоків |
| 80 | Київська,54 | м² | 250 | 100,00 | капітальний ремонт відмощень |
| 81 | Східна,2 | м² | 342 | 136,80 | капітальний ремонт відмощень |
| 82 | Східна,4 | м² | 154 | 61,60 | капітальний ремонт відмощень |
| 83 | Східна,6 | м² | 342 | 136,80 | капітальний ремонт відмощень |
| 84 | Мельника,41 | м² | 73 | 29,20 | капітальний ремонт відмощень |
| 85 | Мельника,45 | м² | 73 | 29,20 | капітальний ремонт відмощень |
| 86 | Княгині Ольги бул.,17 | м² | 40 | 140,00 | Капітальний ремонт підпірних стінок (в т.ч. ПКД) |
| 87 | Княгині Ольги бул.,15 | м² | 40 | 140,00 | Капітальний ремонт підпірних стінок (в т.ч. ПКД) |
| 88 | Івана Кожедуба,103а п.3 | м² | 35 | 140,00 | Капітальний ремонт підпірних стінок (в т.ч. ПКД) |
| 89 | Гризодубової,82а | м² | 50 | 140,00 | Капітальний ремонт підпірних стінок (в т.ч. ПКД) |
| 90 | Леваневського,26 | м² | 42 | 140,00 | Капітальний ремонт підпірних стінок (в т.ч. ПКД) |
| 91 | Героїв Крут,98 | м² | 42 | 140,00 | Капітальний ремонт підпірних стінок (в т.ч. ПКД) |
| 92 | Леваневського,22 | м² | 64 | 140,00 | Капітальний ремонт підпірних стінок (в т.ч. ПКД) |
| 93 | Леваневського,57 | м² | 53 | 140,00 | Капітальний ремонт підпірних стінок (в т.ч. ПКД) |
| 94 | Леваневського,59 | м² | 50 | 140,00 | Капітальний ремонт підпірних стінок (в т.ч. ПКД) |
| 95 | Некрасова,80 | м² | 128 | 140,00 | Капітальний ремонт підпірних стінок (в т.ч. ПКД) |
| 96 | Леваневського,34 |  |  | 15,00 | ремонт сходів з улаштуванням поручнів |
| 97 | Леваневського,55 |  |  | 15,00 | ремонт сходів з улаштуванням поручнів |
| 98 | Митрофанова,3 |  |  | 15,00 | ремонт сходів з улаштуванням поручнів |
| 99 | Некрасова,95 |  |  | 15,00 | ремонт сходів з улаштуванням поручнів |
| 100 | Некрасова,83 |  |  | 15,00 | ремонт сходів з улаштуванням поручнів |
| 101 | Леваневського,28,28а |  |  | 15,00 | влаштування сходів з поручнями |
| 102 | Княгині Ольги бул.,13а | шт. | 1 | 10,00 | влаштування пандусів |
| 103 | Партизанська,20 |  |  | 36,00 | заміна вікон |
| 104 | Павліченко 20 |  |  | 36,00 | заміна вікон |
| 105 | А.Шептицького 70 | шт. | 30 | 36,00 | заміна вікон |
| 106 | О.Гончара 11 | шт. | 30 | 36,00 | заміна вікон |
| 107 | Курсова 18 | шт. | 6 | 7,20 | заміна вікон |
| 108 | Грушевського 12 |  |  | 20,00 | ізоляція внутрішньобудинкових трубопроводів ХВП та ГВП |
| 109 | Я.Мудрого 28 | шт. | 20 | 24,00 | заміна вікон |
| 110 | Коновальця 7 |  |  | 36,00 | заміна вікон |
| 11 | Коновальця 7 |  |  | 20,00 | заміна вхідної групи |
| 112 | Коновальця 7 |  |  | 50,00 | ремонт відмощування |
| 113 | Гагаріна 4 | м.п. | 140 | 50,00 | заміна жолобів водостоків |
| 114 | Я.Мудрого 28 | шт. | 20 | 24,00 | заміна вікон |
| 115 | Нова 3а |  |  | 100,00 | ремонт внутрішньобудинкових мереж |
|  | Капітальний ремонт вентиляційної системи будинку |  |  | 5 800,00 |  |
| 1 | Некрасова,86 | сист. |  | 400,00 | реконструкція системи вентиляції (теплий тех.поверх) |
| 2 | Некрасова,95 п.3,1,2, | сист. |  | 400,00 | реконструкція системи вентиляції (теплий тех.поверх) |
| 3 | Леваневського,45 п.3,1,2, | сист. |  | 400,00 | реконструкція системи вентиляції (теплий тех.поверх) |
| 4 | Івана Кожедуба,143а | сист. |  | 400,00 | реконструкція системи вентиляції (теплий тех.поверх) |
| 5 | Івана Кожедуба,149 | сист. |  | 400,00 | реконструкція системи вентиляції (теплий тех.поверх) |
| 6 | Івана Кожедуба,155 п.4,1,2,3 | сист. |  | 400,00 | реконструкція системи вентиляції (теплий тех.поверх) |
| 7 | Івана Кожедуба,167 | сист. |  | 400,00 | реконструкція системи вентиляції (теплий тех.поверх) |
| 8 | Івана Кожедуба,207а п.1,2 | сист. |  | 400,00 | реконструкція системи вентиляції (теплий тех.поверх) |
| 9 | Грибоєдова,10 п.1-9 | сист. |  | 400,00 | реконструкція системи вентиляції (теплий тех.поверх) |
| 10 | Некрасова,82 | сист. |  | 400,00 | реконструкція системи вентиляції (теплий тех.поверх) |
| 11 | Некрасова,80 п.1-5 | сист. |  | 400,00 | реконструкція системи вентиляції (теплий тех.поверх) |
| 12 | Рибна,8 п.1-6 | сист. |  | 400,00 | реконструкція системи вентиляції (теплий тех.поверх) |
| 13 | Леваневського,41 | сист. |  | 400,00 | реконструкція системи вентиляції (теплий тех.поверх) |
| 14 | Мельника,32б | сист. |  | 200,00 | ремонт оголовків вентканалів |
| 15 | Некрасова,84 | сист. |  | 400,00 |  |
|  | ВСЬОГО |  |  | 93 688,08 |  |

Секретар міської ради                                                                           Б.М.Смуток