Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_ 2019р. №\_\_\_\_\_\_\_

Заходи та план дій з підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2019 році в місті Біла Церква

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Створити оперативний штаб з безпечного пропуску паводку, льодоходу і повені для безперебійного керівництва роботами, розробити регламент його роботи, у тому числі цілодобове чергування відповідних працівників  | Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (ДЖКГ) | До 10.03.2019р. |
| 2 | З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів скласти карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з паводком та пропуском льодоходу і повені, визначивши об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ та заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час паводків та пропуску льодоходу і повені.  | Комунальні підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційні контори №№ 1, 6, 7,Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (ДЖКГ),Білоцерківське міське управління головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області (за згодою) | До 10.03.2019р. |
| 3 | Інформувати у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків паводку та пропуску льодоходу і повені.  | Відділ інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю Білоцерківської міської ради | До 10.03.2019р. |
| 4 | Провести розрахунок сил та засобів для залучення до проведення запобіжних заходів та виконання робіт з ліквідації наслідків паводку та пропуску льодоходу і повені. | Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (ДЖКГ) | До 10.03.2019р. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Підготувати для попередження і ліквідації негативних наслідків повені та паводків інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлення, засоби забезпечення питною водою. | Комунальні підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційні контори №№ 1, 6, 7,ТОВ « Білоцерківське шляхово-експлуатаційне управління» (за згодою), ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»(за згодою), Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» | До 10.03.2019р. |
| 6 | Провести підготовку до можливої евакуації населення та своєчасного вивозу державних, громадських і приватних цінностей, які знаходяться в зонах можливого затоплення. З цією метою уточнити і затвердити конкретні плани евакуації.  | Комунальні підприємства Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційні контори №№ 1, 6, 7,Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради | До 10.03.2019р. |
| 7 | Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою при підтопленні міста і територій та після спаду води. Забезпечити нормативні норми реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для очищення, знезараження питної води та проведення посиленого відомчого контролю та державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження паводків. | Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради (ДЖКГ),Білоцерківське міське управління головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області (за згодою), Білоцерківський міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України» (за згодою) | До 10.03.2019р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Передбачити фінансування в разі виникнення паводку для евакуації людей, харчування  | Фінансове управління Білоцерківської міської ради | До 10.03.2019р. |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради С. Постівий