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Про затвердження Плану заходів 
по  реалізації «Безбар’єрного маршруту 
Білоцерківської міської територіальної громади»
на 2026 рік



Розглянувши пояснювальну записку управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради від 18 червня 2026 року № 523/01-07, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Національної стратегії із створення безбарʼєрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року  №366 (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 294-р, на виконання листа про створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах «Рух без бар’єрів від 10 червня 2026 року № 9800/30/14-26 Міністерства розвитку громад та територій України, Протоколу засідання Ради безбар’єрності щодо реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період 2030 року від 07 листопада 2025 року, протоколу наради при Міністерстві розвитку громад та територій України від 30 квітня 2025 року щодо обговорення реалізації проєкту створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах «Рух без бар’єрів», рішення виконавчого комітету міської ради від 08 квітня 2025 року № 248 «Про утворення Ради безбар’єрності Білоцерківської міської ради», рішення виконавчого комітету міської ради від 27 січня 2026 року № 42 «Про створення робочої групи з обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення Білоцерківської міської територіальної громади», розпорядження міського голови від 19 травня 2026 року №310 Р «Про призначення Уповноваженого з питань безбар’єрності», з метою ефективної реалізації державної політики безбар’єрності та міжсекторальної координації виконання заходів по усім напрямкам  безбар’єрності, забезпечення ефективної просування та реалізації проєкту «Рух без бар'єрів» м. Біла Церква в частині створення «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»,   виконавчий комітет міської ради вирішив:


1. Затвердити План заходів по реалізації «Безбар’єрного маршруту  Білоцерківської міської територіальної громади» на 2026 рік , додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови,  уповноваженого з питань безбар’єрності на території Білоцерківської міської територіальної громади  – Олега  УСЕНКА.
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Секретар міської  ради                                                                     Володимир ВОВКОТРУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого                   
комітету міської ради 
від __  _________2026 року №___

ПЛАН ЗАХОДІВ
по реалізації «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади» на 2026 рік
	№
п/п
	Найменування завдання
	Зміст заходу
	Строк виконання
	Відповідальні виконавці

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Проведення обстеження  стану безбар’єрності об’єктів, що знаходяться по шляху «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади» по вулиці Ярослава Мудрого (по обидві сторони)  від зупинки громадського транспорту «Соборна площа» до Комунального некомерційного підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківська міська лікарня №1», м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 49
	1.1.Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для визначення їх стану та рівня доступності для осіб з інвалідністю

	ІІ квартал 
2026 року
	Робоча група з обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення Білоцерківської міської територіальної громади 


	2.
	Повідомлення суб’єктів господарювання на шляху «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади» про виявлені порушення при обстеженні  об’єктів.  









	2.1.Вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень та приведення у відповідність до норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору і слуху».
	ІІ квартал 
2026 року
	Робоча група з обстеження та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення Білоцерківської міської територіальної громади 


	1
	2
	3
	4
	5

	3.
	Проведення зустрічі з суб’єктами господарювання на шляху «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади» про виявлені порушення при обстеженні  об’єктів.  
	3.1.Вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень та приведення у відповідність до норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 «Настанова з облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами доступності для осіб з вадами зору і слуху».
	ІІ квартал 
2026 року
	Уповноважений з питань безбар’єрності на території Білоцерківської міської територіальної громади – Усенко Олег Петрович, заступник міського голови,  одночасно заступник Голови Ради безбар’єрності  Білоцерківської міської ради та Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради, 

	4.
	Суб’єкти бізнесу, яких долучено до проекту «Безбар’єрний  маршрут Білоцерківської міської територіальної громади» та підписано меморандум.
	4.1. Підписання меморандуму з суб’єктами бізнесу
	ІІ –ІІІ квартал 2026 року
	Уповноважений з питань безбар’єрності на території Білоцерківської міської територіальної громади – Усенко Олег Петрович, заступник міського голови,  одночасно заступник Голови Ради безбар’єрності  Білоцерківської міської ради та Управління комунікації, інформаційної та цифрової політики Білоцерківської міської ради


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	Управління економічного розвитку Білоцерківської міської ради спільно з Комунальним підприємством
Білоцерківської міської ради «Агенція
стратегічного розвитку м.Біла Церква» та Управлінням містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

	5. 
	Визначення та обстеження об’єктів комунальної власності та територій загального користування на шляху «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»
	5.1. Складення кошторису для подальшого розроблення проєктно-кошторисної документації
	ІІ квартал 
2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради спільно з Управлінням містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.



	6.
	Пошук амбасадорів та інвесторів, які можуть бути дотичними до реалізації «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»
	6.1.Направлення листа-запиту до Комунального підприємства
Білоцерківської міської ради «Агенція
стратегічного розвитку м.Біла Церква»  про пошук амбасадорів, 
	ІІ квартал 2026 року
	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради спільно з Комунальним 

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	інвесторів та меценатів для презентації, популяризації, просування «Безбар’єрного маршруту
Білоцерківської міської територіальної громади» та виконання робіт з капітального будівництва, реконструкції та/чи переобладнання
об’єктів комунальної власності та територій загального користування за кошти інвесторів, меценатів
	
	підприємством
Білоцерківської міської ради «Агенція
стратегічного розвитку м.Біла Церква»

	7.
	Популяризація  проєкту «Рух без бар'єрів» м. Біла Церква в частині створення «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»  
	7.1.Внесення змін до Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2025-2027 роки (зі змінами)
	ІІ- ІІІ  квартал 2026 року
	Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради

	
	
	7.2. Заходи щодо організації розроблення проєктної документації на будівництво, капітальний , поточний ремонти чи реконструкцію об’єктів на шляху «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»
	ІІ- ІІІ  квартал 2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради







	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	7.3. Укладання договорів на розроблення  проєктної документації на будівництво, капітальний , поточний ремонти чи реконструкцію об’єктів на шляху «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»

	ІІІ  квартал 2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

	
	
	7.4. Передача на перевірку проєктної документації на будівництво, капітальний , поточний ремонти чи реконструкцію об’єктів на шляху «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади» проєктним офісом при Міністерстві розвитку громад та територій України

	ІІІ  квартал 2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

	
	
	7.5. Заходи щодо організації передачі  проектної документації на експертизу
	ІІІ  квартал 2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

	
	
	7.6. Заходи щодо організації проходження експертизи проектної документації
	ІІІ  квартал 2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	7.7. Заходи щодо організації розроблення робочої документації об’єктів на шляху «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»
	ІІІ - IV  квартал 2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

	
	
	7.8. Внесення проєктів робочої документації в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва
	ІІІ - IV  квартал 2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

	
	
	7.9. Заходи щодо організації виготовлення робочої документації
	ІІІ - IV  квартал 2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

	
	
	7.10. Заходи щодо організації проведення закупівель  на виконання будівельних робіт
	ІІІ - IV  квартал 2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

	
	
	7.11. Укладання договорів  з підрядником на виконання будівельних робіт об’єктів комунальної власності  на шляху «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»
	ІІІ - IV  квартал 2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

	
	
	7.12. Отримання дозволів на виконання будівельних робіт об’єктів комунальної власності  на шляху «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»
	ІІІ - IV  квартал 2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, Відділ державного 


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради

	
	
	7.13. Планова дата початку будівельних робіт об’єктів комунальної власності  на шляху «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»
	ІІІ - IV  квартал 2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради

	
	
	7.14. Планова дата завершення будівельних робіт об’єктів комунальної власності  на шляху «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»
	IV  квартал 2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради

	
	
	7.15. Прийом в експлуатацію об’єктів комунальної власності  на шляху «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»
	IV  квартал 2026 року
	Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, Відділ державного 


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради

	8.
	Документування стану об’єктів  проєкту «Рух без бар'єрів» м. Біла Церква в частині створення «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»  
	Фотофіксація реалізації проєкту «Рух без бар'єрів»             м. Біла Церква в частині створення «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»  
	Упродовж усього періоду реалізації проєкту 
	Управління комунікації, інформаційної та цифрової політики Білоцерківської міської ради


	9.
	Інформування населення про  проєкт «Рух без бар'єрів» м. Біла Церква в частині створення «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»  
	Публікації в засобах масової інформації та офіційних джерелах Білоцерківської міської ради  про реалізацію проєкту «Рух без бар'єрів»            м. Біла Церква в частині створення «Безбар’єрного маршруту Білоцерківської міської територіальної громади»  
	Упродовж усього періоду реалізації проєкту

	Управління комунікації, інформаційної та цифрової політики Білоцерківської міської ради



Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради                                                                                                                            Анна ОЛІЙНИК


