| Замовник |  |
| --- | --- |
| (назва організації) |  |
| Підрядник |  |
| (назва організації) |  |
|  | ДОГОВІРНА ЦІНА |  |
|  | на будівництво башня шухова, що здійснюється в 2021 роцi |  |
| Вид договірної ціни: динамiчна. |
| Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 |
| Складена в поточних цінах станом на 13 липня 2020 р. |
|  |  |  |  |  | Поточна ціна одиниці виміру, грн. |  | Витрати труда |
|  |  | Обгрунту- вання |  |  |  | у тому числі | Виконано | робітників- будівельни- ків на обсяг робіт, люд.-год. |
| № з / п | Найменування робіт і витрат | (шифр і № позиції нормативу) | Одиниця виміру | Кількість | Всього | Заробітна плата | Експлуата- ція машин та механізмів | робіт (витрати), грн. | Витрати труда робітників, що обслуго- |
|  |  |  |  |  |  |  | у тому чис- лі заробітна плата машиністів |  | вують маши- ни, на обсяг робіт, люд.-год. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Локальний кошторис 2-1-1 на Ремонтні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відділ 1.Підпорна конструкція |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ремонт металевої основи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hавiшування канатних систем | РН20-39-1 | 1навішув | 2 | 102172,11 | 99,74 | __-__ - | 204344,22 | 2,5 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Перенавiшування канатних систем | РН20-39-2 | 1 перен. | 25 | 87,77 | 87,77 | __-__ - | 2194,25 | 27,5 - |
| 3 | Очищення гладкої поверхнi фасадiв пiскоструменевим апаратом з люльок | РН11-51-2 | 100м2 | 6 | 4585,91 | 2094,10 | 2441,71 1064,62 | 27515,46 | 187,14 88,54 |
| 4 | Фарбування стовпів і колон полімерним компаундом «Консолид-1 »: перший шар | МГ1-4-1 | 100 м2 | 6 | 7499,02 | 2206,58 | 2464,08 1074,96 | 44994,12 | 186 89,28 |
| 5 | Монтаж металоконструкцiй сходiв, площадок, огороджень | РН20-12-5 | 1т | 4,5 | 63661,97 | 3829,92 | 2035,27 486,92 | 286478,87 | 216 24,13 |
| 6 | Фарбування стовпів і колон полімерним компаундом «Консолид-2 » | МГ1-4-1 | 100 м2 | 6,5 | 16800,09 | 2206,58 | 2464,08 1074,96 | 109200,59 | 201,5 96,72 |
| 7 | Перенавiшування канатних систем | РН20-39-2 | 1 перен. | 20 | 87,77 | 87,77 | __-__ - | 1755,4 | 22 - |
| 8 | Фарбування стовпів і колон полімерною фарбою «эмаль ЭПУ 71М »: перший шар | МГ1-4-1 | 100 м2 | 6,5 | 8909,25 | 2206,58 | 2464,08 1074,96 | 57910,13 | 201,5 96,72 |
| 9 | Фарбування стовпів і колон полімерною фарбою «эмаль ЭПУ 71М »: другий шар | МГ1-4-1 | 100 м2 | 6,5 | 8909,25 | 2206,58 | 2464,08 1074,96 | 57910,13 | 201,5 96,72 |
| 10 | Фарбування стовпів і колон полімерною фарбою «эмаль ЭПУ 71М »: третій шар | МГ1-4-1 | 100 м2 | 6,5 | 8909,25 | 2206,58 | 2464,08 1074,96 | 57910,13 | 201,5 96,72 |
| 11 | Фарбування стовпів і колон полімерною фарбою «эмаль ЭПУ 71М »: четвертий шар | МГ1-4-1 | 100 м2 | 6,5 | 8909,25 | 2206,58 | 2464,08 1074,96 | 57910,13 | 201,5 96,72 |
|  | Разом по розділу |  |  |  |  |  |  | 908123,43 | 2334,19 |
|  | будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | 908123,43 | 1648,64 685,55 |
|  | Разом по розділу |  |  |  |  |  |  | 908123,43 | 2334,19 |
|  | будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | 908123,43 | 1648,64 685,55 |
|  | Відділ 2.Оголовок |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 1. Ремонт оголовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Перенавiшування канатних систем | РН20-39-2 | 1 перен. | 45 | 87,77 | 87,77 | __-__ - | 3949,65 | 49,5 - |
| 13 | Розбирання покриттiв покрiвлi з листової сталi | РН8-2-2 | 100м2 | 2,75 | 974,23 | 951,28 | 22,95 21,64 | 2679,13 | 45,57 0,9 |
| 14 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцiльних | РН8-1-3 | 100м2 | 2,75 | 1964,48 | 1905,68 | 58,80 55,44 | 5402,32 | 87,01 2,3 |
| 15 | Розбирання крокв зi стояками та пiдкосами з брусiв i колод | РН8-1-5 | 100м2 | 2,75 | 2815,84 | 2768,51 | 47,33 44,62 | 7743,56 | 117,67 1,85 |
| 16 | Улаштування крокв з дощок | РН8-24-1 | м3 | 3,5 | 11178,61 | 2532,09 | 36,57 34,48 | 39125,14 | 140,56 1,82 |
| 17 | Улаштування суцiльних лат [решетування] складної конфiгурацiї | РН8-27-2 | 100 м2 | 2,75 | 36347,52 | 16927,82 | 64,54 60,85 | 99955,68 | 634,56 2,52 |
| 18 | Улаштування покриття з листової сталi скатiв з настiнними жолобами та звисами | РН8-30-3 | 100м2 | 1,45 | 93650,75 | 6169,49 | 12,19 11,49 | 135793,59 | 133,24 0,25 |
|  | Разом по розділу |  |  |  |  |  |  | 294649,07 | 1217,75 |
|  | будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | 294649,07 | 1208,11 9,64 |
|  | Роздiл 2. Покриття |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Перенавiшування канатних систем | РН20-39-2 | 1 перен. | 20 | 87,77 | 87,77 | __-__ - | 1755,4 | 22 - |
| 20 | Грунтування фасадiв «Грунтовка акрилова універсальна Capatect Standard Uni Grund »: | РН12-27-6 | 100м2 | 6,5 | 3271,26 | 1601,33 | 178,65 77,93 | 21263,19 | 160,88 7,01 |
| 21 | Фарбування перхлорвiнiловими фарбами по пiдготовленiй поверхнi простих фасадiв за 2 рази з люльок (червоний пояс) | РН12-28-6 | 100м2 | 2,5 | 54961,25 | 1791,60 | __-__ - | 137403,13 | 62,93 - |
| 22 | Фарбування перхлорвiнiловими фарбами по пiдготовленiй поверхнi простих фасадiв за 2 рази з люльок (білий пояс) | РН12-28-6 | 100м2 | 4 | 26754,98 | 1791,60 | __-__ - | 107019,92 | 100,68 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Знiмання канатних систем | РН20-39-3 | 1 зніман | 2 | 29,52 | 29,52 | __-__ - | 59,04 | 0,74 - |
|  | Разом по розділу |  |  |  |  |  |  | 562149,75 | 1571,99 |
|  | будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | 562149,75 | 1555,34 16,65 |
|  | Разом по розділу |  |  |  |  |  |  | 267500,68 | 354,24 |
|  | будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | 267500,68 | 347,23 7,01 |
|  | Разом за локальним кошторисом: |  |  |  |  |  |  | 1470273,18 | 3906,18 |
|  | будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | 1470273,18 | 3203,98 702,2 |
| № п/п | Обґрунтування | Найменування витрат | Вартість , тис. грн. |
|  |  |  | всього | у тому числі: |
|  |  |  |  | будівельних робіт | інших витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Прямi витрати, в тому числi | 1470,27318 | 1470,27318 | - |
|  | Розрахунок N1 | Заробiтна плата | 226,54947 | 226,54947 | - |
|  | Розрахунок N2 | Вартiсть матерiальних ресурсiв | 1123,20828 | 1123,20828 | - |
|  | Розрахунок N3 | Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв | 120,51543 | 120,51543 | - |
| 2 | Розрахунок N4 | Загальновиробничi витрати | 127,51083 | 127,51083 | - |
| 3 | Розрахунок N5 | Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i споруд | - | - | - |
| 4 | Розрахунок N6 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у зимовий перiод) | - | - | - |
| 5 | Розрахунок N7 | Кошти на додатковi витрати при виконаннi будiвельних робiт у лiтнiй перiод (на обсяги робiт, що плануються до виконання у лiтнiй перiод) | - | - | - |
| 6 | Розрахунок N8 | Iншi супутнi витрати | 68,34 | - | 68,34 |
|  |  | Разом | 1666,12401 | 1597,78401 | 68,34 |
| 7 | Розрахунок N9 | Прибуток | 29,23293 | 29,23293 | - |
| 8 | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельно-монтажних органiзацiй | - | - | - |
| 9 | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризику | - | - | - |
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами | - | - | - |
|  |  | Разом (пп. 1-10) | 1695,35694 | 1627,01694 | 68,34 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ) | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом договiрна цiна крiм ПДВ | 1695,35694 | 1627,01694 | 68,34 |
| 12 |  | Податок на додану вартiсть | 339,07139 | - | 339,07139 |
|  |  | Всього договiрна цiна | 2034,42833 |  |  |
| Керівник підприємства (організації) замовника |  | Керівник генеральної підрядної організації |  |
| _________________ |  | _________________ |  |