Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 року №\_\_\_\_\_\_\_

З А Х О Д И

з підготовки до роботи в осінньо–зимовий період 2024-2025 років на території Білоцерківської міської територіальної громади

1. Провести загальний огляд будинків, будівель, споруд, інженерних мереж, що в них знаходяться, прибудинкових територій і елементів благоустрою з визначенням технічного стану конструктивних елементів і інженерного обладнання. Результати оглядів оформити актами.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Підприємства, організації, об’єднання, які надають послуги з управління та/або управляють багатоквартирними будинками, а також підприємства – надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». |
|  | До 01 липня 2024 року |

2. Забезпечити виконання робіт з підготовки житлових будинків, будівель, споруд, інженерних мереж, споруд тепло-, водопостачання і водовідведення, газопостачання, електропостачання, доріг та об’єктів благоустрою Білоцерківської міської територіальної громади до початку опалювального періоду 2024-2025 років.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Підприємства, організації, об’єднання, які надають послуги з управління та/або управляють багатоквартирними будинками, а також підприємства – надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа».  До 01 жовтня 2024 року |

3. Забезпечити проведення робіт по запобіганню тепловтратам будівель та споруд, підготовку до експлуатації в зимових умовах опалювального періоду вентиляційного та санітарно-технічного обладнання.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Підприємства, організації, об’єднання, які надають послуги з управління та/або управляють багатоквартирними будинками, а також підприємства – надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа».  До 01 жовтня 2024 року |

4. Виконати роботи, пов’язані з прийняттям теплоносія - герметизацію інженерних вводів мереж, гідравлічне випробування систем центрального опалення, перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння, стан димовентиляційних каналів.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Підприємства, організації, об’єднання, які надають послуги з управління та/або управляють багатоквартирними будинками, а також підприємства – надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа». |
|  | До 01 жовтня 2024 року |

5. Вживати заходів щодо своєчасного проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово- комунальні послуги.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Підприємства, організації, об’єднання, які надають послуги з управління та/або управляють багатоквартирними будинками, а також підприємства – надавачі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа».  Постійно |

6. Створити нормативні запаси резервного палива та реагентів для водопідготовки на об’єктах теплового господарства Білоцерківської міської територіальної громади.

Комунальне підприємство Білоцерківської міської

ради «Білоцерківтепломережа».

До 01 жовтня 2024 року.

7. Перевірити стан зовнішніх теплових мереж, провести заміну (ремонт) аварійних ділянок теплових мереж, забезпечити своєчасну перевірку вузлів комерційного обліку газу, встановлених на джерелах виробництва теплової енергії.

Комунальне підприємство Білоцерківської міської

ради «Білоцерківтепломережа».

До 01 жовтня 2024 року.

8. Робочій групі під час проведення своїх засідань заслухати власників та балансоутримувачів котелень всіх форм власності, які забезпечують теплопостачання об’єктів житлового та соціального призначення, та вжити відповідних заходів щодо їх сталої роботи.

Робоча група, представники

комунального підприємства Білоцерківської міської

ради «Білоцерківтепломережа».

Червень-вересень 2024 року

9. Відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» забезпечити встановлення до початку опалювального періоду засобів обліку води та теплової енергії в житлових будинках, закладах управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, управління культури і туризму Білоцерківської міської ради.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, управління охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради, управління культури і туризму Білоцерківської міської ради. |
|  | До 01 жовтня 2024 року |

10. Забезпечити здійснення систематичної координації роботи підприємств, установ, організацій, об’єднань Білоцерківської міської територіальної громади та постійного моніторингу виконання цих заходів вказаними підприємствами, установами, організаціями щодо питань підготовки до роботи в осінньо–зимовий період 2024-2025 років на території Білоцерківської міської територіальної громади, а також систематичне інформування населення про стан підготовки об’єктів соціально-культурного та житлового призначення Білоцерківської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років і раціональне використання енергоресурсів.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.  До 15 жовтня 2024 року |

11. Для проходження опалювального періоду 2024-2025 років в умовах воєнного стану, в разі виникнення реальної загрози руйнувань або пошкоджень об’єктів теплопостачання, можливої відсутності або обмеженого постачання природного газу та для аварійного теплозабезпечення у сфері житлово-комунального господарства вживати заходів, з метою виконання основних завдань цивільного захисту.

Територіальні спеціалізовані служби цивільного

захисту Білоцерківської міської територіальної

громади

Жовтень - листопад 2024 року

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК